  - 软件工程系列课程教学辅助网站

| 文件状态： [√]草稿 [ ]正式发布 [ ]正在修改 | 文件标识： | PRD-2018-G03-PCM |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.1.0 |
|  | 作者： | 沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远，骆佳俊 |
|  | 完成日期： | TBD |

  - 项目成本管理计划

  - project cost management

# 版 本 历 史

| 版本 | 作者 | 协助者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 骆佳俊 | 沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远， | 2018/11/10-2018/11/10 | 起草 |

目录

版 本 历 史	2

1	引言	4

1.1	编写目的	4

1.2	背景	4

1.2.1	项目名称	4

1.2.2	项目提出者	4

1.2.3	项目开发团队	4

1.3	参考资料	5

2	所选项目成本管理过程	5

2.1	规划成本管理	5

2.1.1	成本管理计划	5

2.2	估算成本	5

2.2.1	直接人工成本估计	6

2.2.2	估算依据	6

2.2.3	项目文件更新	7

2.3	制定预算	7

2.3.1	专家判断	8

2.3.2	成本汇总	8

2.3.3	数据分析	8

2.3.4	历史信息审核	8

2.3.5	资金限制平衡	8

2.3.6	融资	8

2.4	控制成本	8

- 引言

  - 编写目的

项目成本管理包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、 管理和控制的各个过程，从而确保项目在批准的预算内完工

  - 背景

    - 项目名称

软件工程系列课程教学辅助网站

    - 项目提出者

下表简述了项目提出者的联系方式信息。

| 姓名 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四504 |
| 侯宏仑 | 13071858629 | houhl@zucc.edu.cn | 理四501 |

    - 项目开发团队

下表简述了整个开发团队的成员联系方式信息。

| 姓名 | 职位 | 电话 | 微信号 | 邮箱 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈启航 | 组长 | 15988122404 | Shenqihang1997 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614 |
| 叶柏成 | 组员 | 13588025779 | ye_bai_c | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615 |
| 杨以恒 | 组员 | 18989678901 | yyh1997219 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615 |
| 徐哲远 | 组员 | 15968805302 | Francis_scott | 31601409@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615 |
| 骆佳俊 | 组员 | 18058735546 | rogervxin | 31601215@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B2-206 |

为了成功地开发该网站，我们首先得得到教师和学院的支持和认可；还需要得到教师，同学的高度配合；其次我们团队有较好的合作精神，工作能力和有空余时间。

项目组成员空余时间表：

|  | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午-1 | 沈、杨、徐 | 沈、叶、骆、杨、徐 | 沈、叶、徐 |  | 骆、杨、徐 | 沈 | 沈、杨、徐 |
| 上午-2 | 沈、杨、徐 |  |  |  | 杨、徐 |  | 沈、杨、徐 |
| 下午-1 | 沈、杨、徐 | 杨、徐 |  | 叶 |  | 叶、杨、徐 | 沈、杨、徐 |
| 下午-2 | 沈、杨、徐 | 杨、徐 |  | 沈、叶、骆 |  | 叶、杨、徐 | 沈、杨、徐 |
| 晚修 | 沈、杨、徐 | 沈、叶、杨、徐 | 沈、叶、杨、徐 | 骆 | 沈、叶、骆、杨 | 沈、叶、骆、徐 | 沈、杨、徐 |

  - 参考资料

[1] C2-PRD-项目描述-2018

[4] GB+T-8567-2006.国标《计算机软件文档编制规范》

[5] GB/T19000—2008/ISO9000.国标《质量管理体系 基础和术语》

[7] PRD-2018-G03-配置管理

[9] 项目管理知识体系指南（PMBOK 指南)/项目管理协会

[10] 软件项目管理（原书第5版） [Software Project Management Fifth Edition]

所选项目成本管理过程

规划成本管理

规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。 本过程的主要作用是，为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。

成本管理计划

| 计量单位 | 测量工时均以小时为单位，货币均以元为单位 |
| --- | --- |
| 精确度 | 小数点后两位,如66.22元 |
| 准确度 | 误差在10%之内 |

估算成本

估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。本过程的主要作用是，确定项目 所需的资金。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

直接人工成本估计

| 姓名 | 工作分配 | 时薪（元/小时） | 加班费（元/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沈启航 | 项目经理 | 69.34 | 104.01 |
| 杨以恒 | 汇报员 | 69.34 | 104.01 |
| 叶柏成 | 需求分析员 | 69.34 | 104.01 |
| 徐哲远 | 记录员 | 69.34 | 104.01 |
| 骆佳俊 | 归档整理员 | 69.34 | 104.01 |

估算依据

以总体平均看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准)：

人均工资/小时 = 74318/240/8=38.7元/小时）

按IT行业1.5的权重

人均工资/小时 = 1.5*74318/240/8=58.05（元/小时）

但就从IT行业年收入看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准，实际可能大于8小时)：

人均工资/小时 = 133150/240/8=69.34（元/小时）

项目文件更新

假设日志

经验教训登记册

风险登记册

制定预算

制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。本过程 的主要作用是，确定可据以监督和控制项目绩效的成本基准。本过程仅开展一次或仅在项目的预定点开展。

项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。

专家判断

成本汇总

数据分析

储备分析

历史信息审核

资金限制平衡

融资

控制成本

控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是， 在整个项目期间保持对成本基准的维护。本过程需要在整个项目期间开展。