## Slide 1
MOMODA
POWERPOINT

## Slide 2
CONT
ENTS
MOMODA POWERPOINT
MOMODA POWERPOINT
MOMODA POWERPOINT
MOMODA POWERPOINT

## Slide 3
1
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium. Sed vitae quam metus. Etiam fermentum turpis vel lectus dignissim consectetur.

## Slide 4
4.1 计算机系统支持
WIN7/10操作系统电脑（已配置）
Eclipse开发环境（已配置）
Axure RP8（已配置）
Git Bash 配置管理工具（已配置）
Microsoft office 文档编写工具（已配置）
Microsoft Project项目管理工具（部分人员已配置）
StarUML分析与建模工具（已配置）
IBM Rational RequisitePro 软件需求管理工具（未配置，正在寻找替换工具）

## Slide 5
4.2 需由用户承担的工作
用户需要与开发人员进行多次的需求访谈（进行中）
用户需要提供软件开发所需要经费（暂由小组内部承担）
用户需积极配合开发人员的工作，保持联系
当用户需求发生变更应及时通知开发人员
4.3 外界提供条件
运行环境：在校园内网环境内运行的服务器*1 计算机*4；百兆光纤宽带

## Slide 6
5.1 角色和职责
负责整体项目规划，分配任务，统合组内各成员分工，协调各成员之间的关系，指定成员工作目标及时间规划。对项目资源进行管理及分配，对项目情况进行宏观把控，规避风险，保证项目在客户要求下完成，符号客户要求，完成项目目标。有权召开例会并指定例会时间，有权在规范内调整成员工作以应对突发状况（成员请假、临时退出小组、顾客提出要求，等等），有权对不符合规范的操作或成员行为进行批评惩罚。项目出现整体问题时承担主要责任。
项目经理
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
项目经理 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614

## Slide 7
5.1 角色和职责
负责审核各阶段任务完成情况，形成每日汇总并评价个人工作完成情况。有权对不符合规范的操作或成员行为进行批评惩罚。没有及时提醒项目人员工作进度，没有按时统计个人工作完成情况，或项目人员伙同审核员欺瞒项目经理时承担主要责任。
任务审核员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
任务审核员 | 杨以恒 | 软件工程1602 | 31601410 | 18989678901 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615

## Slide 8
5.1 角色和职责
负责文档模板查找及正文编写。没有按时完成自己所负责的版块，或完成状态较差时承担主要责任。
文档编写员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
文档编写员 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614
文档编写员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
文档编写员 | 杨以恒 | 软件工程1602 | 31601410 | 18989678901 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
文档编写员 | 徐哲远 | 软件工程1602 | 31601409 | 15968805302 | 31601409@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
文档编写员 | 骆佳俊 | 软件工程1602 | 31601215 | 18058735546 | 31601215@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B2-206

## Slide 9
5.1 角色和职责
负责整合文档并与各版块负责人核实，与任务审核员和项目经理审核，上传至Git工作目录。没有与模块负责人沟通，或及时整合文档上传至GIt时承担主要责任。
文档整合员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
文档整合员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
文档整合员 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614

## Slide 10
5.1 角色和职责
负责PPT模板查找及正文编写。没有按时完成自己所负责的版块，或完成状态较差时承担主要责任。
PPT编写员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
PPT编写员 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614
PPT编写员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
PPT编写员 | 杨以恒 | 软件工程1602 | 31601410 | 18989678901 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
PPT编写员 | 徐哲远 | 软件工程1602 | 31601409 | 15968805302 | 31601409@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
PPT编写员 | 骆佳俊 | 软件工程1602 | 31601215 | 18058735546 | 31601215@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B2-206

## Slide 11
5.1 角色和职责
负责整合PPT并与各版块负责人核实，与任务审核员和项目经理审核，上传至Git工作目录。没有与模块负责人沟通，或及时整合文档上传至GIt时承担主要责任。
PPT整合员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
PPT整合员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
PPT整合员 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614

## Slide 12
5.1 角色和职责
负责记录会议情况，包括开会时间、地点、参会人员、会议主要探讨内容、会议完成情况，并录音。会议记录不完善，没有录音时承担主要责任。
会议记录员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
会议记录员 | 徐哲远 | 软件工程1602 | 31601409 | 15968805302 | 31601409@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615

## Slide 13
5.1 角色和职责
负责该软件项目所需设备工具配置，配置相关虚拟机软件设置，建立基线，进行版本及配置变更控制，使组员能够快速有效的使用各种工具。有权要求统一组内软件使用情况，有权强制规定组员对软件的使用规范，有权要求项目经理对需要设备进行筹款。配置或版本控制不当，提交错误版本，配置不够完善时承担主要责任。
设备及配置管理员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
设备及配置管理员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615

## Slide 14
5.1 角色和职责
负责网站原型设计，要求与组员和客户进行充分沟通。有权拒绝除项目经理以外的组员提出的要求。网站功能设计不够，样式丑陋，用户友好度低时负主要责任。
原型设计员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
原型设计员 | 杨以恒 | 软件工程1602 | 31601410 | 18989678901 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615

## Slide 15
5.1 角色和职责
负责从顾客获取需求，分析顾客需求并反馈成具体需要实现的功能。对顾客要求分析不清，记录需求不清晰时，导致生成功能错误时负主要责任。
用户访谈员
2014
职务 | 负责人 | 班级 | 学号 | 联系电话 | 邮箱 | 寝室号
用户访谈员 | 沈启航 | 软件工程1602 | 31601404 | 15988122404 | 31601404@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-614
用户访谈员 | 叶柏成 | 软件工程1602 | 31601411 | 13588025779 | 31601411@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
用户访谈员 | 杨以恒 | 软件工程1602 | 31601410 | 18989678901 | 31601410@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
用户访谈员 | 徐哲远 | 软件工程1602 | 31601409 | 15968805302 | 31601409@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B1-615
用户访谈员 | 骆佳俊 | 软件工程1602 | 31601215 | 18058735546 | 31601215@stu.zucc.edu.cn | 弘毅B2-206

## Slide 16
5.2 项目组织结构（OBS）
2014

## Slide 17
5.2 项目组织结构（OBS）
2014

## Slide 18
5.3 人员配备管理计划
沈启航、叶柏成、杨以恒这3人在上学期的软工基础课上为一组，相对要有团队经验，徐哲远与叶柏成和杨以恒较熟，便于交流。骆佳俊有很强的文档编写能力且人缘好，可以从前辈那吸取经验，与沈启航有一定的相识。这5人中没有性格特别突出或能力特别突出的，相互之间能力均匀，可以做到能力互补。因此招募以上5人完成该软件项目。
人员招募
2014

## Slide 19
5.3 人员配备管理计划
资源日历
2014
人力资源 |  |  |  |  |  |  | 
 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
上午1 |  | 沈、叶、骆、杨、徐 | 沈、叶、徐 |  | 骆、杨、徐 | 沈 | 
上午2 |  |  |  |  | 杨、徐 |  | 
下午1 |  | 杨、徐 |  | 叶 |  | 叶、杨、徐 | 
下午2 |  | 杨、徐 |  | 沈、叶、骆 |  | 叶、杨、徐 | 
晚上 |  | 沈、叶、杨、徐 | 沈、叶、杨、徐 | 骆 | 沈、叶、骆、杨 | 沈、叶、骆、徐 | 
场地资源 |  |  |  |  |  |  | 
会议室 |  |  |  | 周二晚，周五晚 |  |  | 

## Slide 20
5.3 人员配备管理计划
人员技能
2014
人员 | 掌握技能
沈启航 | 具有良好的沟通能力与组织能力；了解GIt 版本控制工具的使用方法，了解项目开发结构；了解瀑布模型的开发过程；
叶柏成 | 有一定的开发经验；了解Git版本控制工具使用，了解文档工具使用，有一定软件开发能力；了解瀑布模型的开发过程；
杨以恒 | 有一定的开发经验；有一定的美工设计经验，熟悉Photoshop及类似工具使用；了解瀑布模型的开发过程；
徐哲远 | 有一定的开发经验；了解瀑布模型的开发过程；
骆佳俊 | 有一定的开发经验；了解Project使用方法，了解相关项目文档组织结构；了解瀑布模型的开发过程；

## Slide 21
5.3 人员配备管理计划
培训需要
2014
培训内容 | 培训时间 | 参加人员
Github的使用 | 第二周会议 | 主讲人：沈启航 参与人：其它成员
Project的使用 | 第三周会议 | 主讲人：沈启航 参与人：其它成员
IBM RSA的使用 | 第三周会议 | 主讲人：沈启航 参与人：其它成员
Axure RP的使用 | 第三周会议 | 主讲人：沈启航 参与人：其它成员
需求管理工具的使用 | 第三周会议 | 主讲人：沈启航 参与人：其它成员

## Slide 22
5.3 人员配备管理计划
认可与奖励
2014
等级 | 描述 | 操作
优秀 | 工作完成顾客需求，顾客对工作成果表示表扬； | 项目经理请全组吃饭
良好 | 顾客对工作成果表示认同，没有对某项工作进行批评； | 无
合格 | 顾客对整体项目表示认同，受批评的点较少；组员个人部分完成优秀，符号项目经理期望； | 组内通报表扬
不合格 | 顾客对该部分表示明显不满；组员个人部分完成度不高，敷衍了事 | 组内通报批评
极差 | 顾客对该部分极度不满；组员个人部分没有按时完成； | 请全组吃饭

## Slide 23
5.3 人员配备管理计划
1.不得违反校纪校规，不得以项目为借口进行不正当行为。
2.不得随意打探别组的项目计划及具体文档，不得将组内文档随意透露给别组。
3.只能以学习为目的使用下载的软件及配置，不得侵犯软件原作者权益、网络相关文档原作者权益。
4.不得损害小组权益，不得分裂小组，不得侮辱组内其他成员，不得滥用权力。
5.适当的提出工作需求，不得提出不合理的请求。
6.组内建设场所必须合规。
合规性
2014

## Slide 24
5.3 人员配备管理计划
1.在宿舍门禁之前完成一切室外活动。
2.不得在自然灾害天气下进行小组室外活动。
3.组内建设场所必须符合安全规定。
4.组内矛盾出现时不得动用武力。
安全
2014

## Slide 25
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Social Media
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Photography
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Copywriting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Films
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Mauris ullamcorper justo tristique dui posuere tincidunt. In nec lacus laoreet orci varius imperdiet sit amet in augue.

## Slide 26
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Social Media Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Code Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Photography Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Audio Productions Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Copywriting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Films Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.

## Slide 27
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Consistency
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Coherence
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Text Clarity
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Color
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Information
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Quis tincidunt. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Curabitur elementum posuere pretium. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
5 Important Keys
01
02
03
04
05

## Slide 28
2
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium. Sed vitae quam metus. Etiam fermentum turpis vel lectus dignissim consectetur.

## Slide 29
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Mauris ullamcorper justo tristique dui posuere tincidunt. In nec lacus laoreet orci varius imperdiet sit amet in augue.
Improvements
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Passwords
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Uploads
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Support
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Networks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

## Slide 30
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Chart: 
Column1 | 73 | 27
73%
Chart: 
Column1 | 87 | 13
87%
Chart: 
Column1 | 35 | 65
35%
Chart: 
Column1 | 20 | 80
35%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
$96,453
Revenue
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
$46,200
Revenue
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
$14,321
Revenue
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
$16,567
Revenue

## Slide 31
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
26%
56%
45%
39%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
2013
Sales By year
26%
56%
45%
39%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
2014
Sales By year

## Slide 32
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Analysis
Improve
Awareness
Drive Sales
Marketing
Generate
Leads

## Slide 33
3
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium. Sed vitae quam metus. Etiam fermentum turpis vel lectus dignissim consectetur.

## Slide 34
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Mauris ullamcorper justo tristique dui posuere tincidunt. In nec lacus laoreet orci varius imperdiet sit amet in augue.
Brainstorm
Conceptualization
Proposal
Revisions

## Slide 35
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Identify your Trigger
Create a New Routine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
Step 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
Step 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
Step 3

## Slide 36
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
China
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Honduras
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Females
64%
Males
36%
50%
45%
75%
62%
25%
50%
45%
75%
62%
25%
Females
64%
Males
36%

## Slide 37
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
App Project Sample
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium.
Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Quisque nibh dolor, dignissim ac.
Analytics
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Support
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Locations
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.
Setup Guide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

## Slide 38
4
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium. Sed vitae quam metus. Etiam fermentum turpis vel lectus dignissim consectetur.

## Slide 39
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Chart: 
| 37377 | 37408 | 37438 | 37469 | 37500
Series 1 | 32 | 32 | 28 | 12 | 15
Series 12 | 25 | 35 | 20 | 30 | 26
Series 2 | 12 | 12 | 12 | 21 | 28
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Series 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Series 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Series 3
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

## Slide 40
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
Brainstorm
Conceptualization
Proposal
Revisions
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Mauris ullamcorper justo tristique dui poseur tincidunt. Quisque nibh dolor, ac sim ut, luctus ac urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt. Mauris ullamcorper justo tristique dui poseur tincidunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.

## Slide 41
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.
49%
95%
69%
31%
15%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Aliquam aliquet non massa quis tincidunt.
单击此处添加标题

## Slide 42
Put a relevant subtitle in this line
Get in Touch
Center Street, 5 Ave. Pto. Cortes
Honduras, Central America
123.456.7890
info@domain.com
MOMODA POWERPOINT
Morbi dignissim nisl in diam sagittis, id dapibus nulla pretium.

## Slide 43
THANKS
FOR
YOUR
TIME