

**软件工程系列课程教学辅助网站**

**项目章程**

**Project Charter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [√]草稿  [ ]正式发布  [ ]修改中 | 文件标识： | PRD2018-G03-PC |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | 沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远，骆佳俊 |
| 完成日期： | 2018-10-20 |

# 历史版本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 协助者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 杨以恒 | 叶柏成，徐哲远，沈启航，骆佳俊 | 2018/10/20-2018/10/20 | 起草 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 项目章程

**项目名称**： 软件工程系列课程教学辅助网站

**项目执行时间**： 2018年9月28日-2019年1月31日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 沈启航

**开发团队**： PRD-2018-G03（沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远，骆佳俊）

**用户：** 学习软件工程的学生，教授软件工程的教师以及对软件工程课程有兴趣的人。

**项目描述**

**项目目标**：

完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目各种必要性文档编写，合理安排好所有工作人员的任务，听从指导老师的安排，吸收各方的意见和建议，完成项目所有必要性文档的编写。

**阶段性内容**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 里程碑 | 需提交文件 | 负责人 |
| 第三周 | 项目可行性报告 |  |
| 第四周 | 项目章程、项目总体计划、需求工程计划-初步 |  |
| 第五周 | QA计划 |  |
| 第五至第六周 | 需求工程计划修改及评审 |  |
| 第十周 | 软件需求规格说明书 |  |
| 第十一周 | 软件需求规格说明书修改及评审 |  |
| 第十二周 | 软件需求变更文档 |  |
| 第十三周 | 软件需求变更文档修改及评审 |  |
| 第十四周 | 系统设计与实现计划 |  |
| 第十五周 | 软件概要设计说明 |  |
| 第十五周 | 测试计划、安装部署计划、培训计划、系统维护计划 |  |
| 第十五至第十六周 | 项目总结报告 |  |
| 第十七周 | 经验总结 |  |

**项目授权**：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署**：

项目经理：沈启航

签字：

2018年 月 日

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日