

**软件工程系列课程教学辅助网站**

项目章程

**Project Charter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ]草稿  [ ]正式发布  [√]修改中 | **文件标识：** | PRD2018-G03-PC |
| **当前版本：** | 0.1.2 |
| **作者：** | 沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远，骆佳俊 |
| **完成日期：** | 2018-11-8 |

历史版本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 杨以恒 |  | 2018/10/20-2018/10/20 | 起草 |
| 0.1.1 | 沈启航 | 杨以恒 | 2018/10/20-2018/10/21 | 修改 |
| 0.1.2 | 沈启航 |  | 2018/11/8-2018/11/8 | 加入了项目组签名 |
|  |  |  |  |  |

项目章程

**项目名称**： 软件工程系列课程教学辅助网站

**项目执行时间**： 2018年9月28日-2019年1月31日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 沈启航

**开发团队**： PRD-2018-G03（沈启航，叶柏成，杨以恒，徐哲远，骆佳俊）

**用户：** 学习软件工程的学生，教授软件工程的教师以及对软件工程课程有兴趣的人。

**项目描述**

**项目目标**：

完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目各种必要性文档编写，合理安排好所有工作人员的任务，听从指导老师的安排，吸收各方的意见和建议，完成项目所有必要性文档的编写。

**阶段性内容**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑** | **需提交文件** | **负责人** |
| M0 | 项目可行性报告 | 沈启航 |
| M1 | 项目章程、项目总体计划、需求工程计划-初步 | 沈启航 |
| M2 | QA计划 | 杨以恒 |
| M3 | 需求工程计划修改及评审 | 叶柏成 |
| M4 | 软件需求规格说明书 | 叶柏成 |
| M5 | 软件需求规格说明书修改及评审 | 骆佳俊 |
| M6 | 软件需求变更文档 | 叶柏成 |
| M7 | 软件需求变更文档修改及评审 | 骆佳俊 |
| M8 | 系统设计与实现计划 | 沈启航 |
| M9 | 软件概要设计说明 | 杨以恒 |
| M10 | 测试计划、安装部署计划、培训计划、系统维护计划 | 徐哲远 |
| M11 | 项目总结报告 | 沈启航 |
| M12 | 经验总结 | 徐哲远 |

**项目授权**：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**项目组成员签名：**

**文件签署**：

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日