# 项目个人总结

## 本人所分配的工作

担任的是文档编写员、工作计划管理员。

## 本人对项目组做出的贡献

从整个需求工程项目的角度上来看，一开始负责是甘特图的部分，可以说在需求工程项目阶段，自己对整个项目的付出不算少，负责了4个子计划，和大家一起写文档之类的，在后期获取需求阶段，自己因为去上海考雅思了一周，导致自己的工作延误，后面把重心转移到了网页界面上，但是因为自己的天分的确不行，自己熬了一周的夜绘制的网页，被咔掉了，也挺遗憾的，随着整个项目的进行，因为要提升自己的GPA就自私地把重心往其他课程上挪动了，在SRS阶段，对小组的贡献度不高，虽然做了不少，但是采纳的部分比较少，仅仅是管理员的用例图，所有的对话框图以及对project把需求分析的方法融入到了需求获取中，大调整了甘特图，从需求工程获取阶段上来客观意义上来说是相对比较少的，到后来的需求管理阶段，自己在元旦主动承担的是《系统分析和编码实现文档》，以及需求变更阶段时，自己承担的是《需求变更报告》，以及将优先级打分导入到了统御软件之中，在未来计划任务中，做了《安装部署计划》，《系统维护计划》和《培训指导计划》以及相应的OBS、WBS和甘特图，以及未来计划的甘特图。在最终评审之前，完成了整个网页端的用例表和对应的对话框图，在后期的时候做的来说其实还是让自己满意的，也补上了之前在需求获取阶段的少做的，当然自己被警告之后也深刻反省，也向组员道歉。

## 本人需要改进的地方

自己其实就是组长一般布置了什么任务就完成什么，虽然有时候做的不太好，会返工，

但是虽然需求获取阶段，觉到了大家有点嫌弃我，emmmm，暂定是打算散伙饭自己掏腰包请大家吃，然后在最后阶段，虽然自己有很多的考试，还是得多做一点事情，弥补之前的错误。文档编写的时候要按照小组的模板来，不能老直接在学姐的上面改，然后写文档和UML用例图和表制作的时候要和组员们先通气，不然到时候做出来不对，也很耽误时间，然后心态还会炸掉，最后要多承担一些，不能因为自己课业繁忙就把任务推给其他组员。

## 本人在项目中的感想

每周umlPPT评审的时候，大多时候都是我上的，也锻炼了自己，无形之中，也加深了对UML的掌握和理解，虽然有一次很不愉快地被扣分了，也得到了组员们的谅解最后是和大家一起团队做项目也还蛮愉快的！

制作甘特图的时候，虽然累且乱但是也能把需求工程的整个阶段都弄明白清楚，知道每个阶段能干嘛，该干嘛，要怎么做。

是有所收获的，不管是知识还是友情。

然后还是得跟组员们说一句抱歉自己的问题，时间上没有掌握好，然后在需求获取阶段拖累了整个小组，被嫌弃了差点被踢出去了。但是在警告之后，我觉得自己的表现还是不错的，虽然甘特图上在评审的时候被杨老师纠了出来。

最后希望未来的自己能在将来的学习过程中，不要很自私地优先考虑自己个人的作业，应该还是要把小组的东西也好好完成，当然归根结底还是自己的时间分配上特别不合理，之前大一不读书导致后面要重刷很多课，自己的时间也很有限，所有在小组上也有所愧疚。